Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de informática y electrónica

Ingeniería en Software

Historias de usuario, historias técnicas y pila de producto

Aplicación web para la gestión organizacional del Comité de Mujeres Indígenas “Tránsito Amaguaña” de Zhud

Franklin Acero (7402)

Octavo “1”

13 de octubre de 2026

Historias de usuario, historias técnicas y pila de producto

Versión 1.0 · 13 de octubre de 2026 · Estado: edición documental para revisión académica

# INTRODUCCIÓN

Este documento reúne las 51 historias de usuario, las 9 historias técnicas y los 60 elementos de la pila de producto de Zhud Alelí. Sirve para relacionar las necesidades de la organización con los criterios de aceptación y el orden preliminar de trabajo.

Las historias se basan en el catálogo CAT-REQ-001 v1.1 y en los documentos formales citados al final. El orden de prioridad es una propuesta; las estimaciones siguen pendientes del equipo. Las ideas surgidas de la entrevista que todavía requieren validación no se mezclan con esta línea base. Ninguna historia se presenta como implementada o probada.

# HISTORIAS DE USUARIO

Cada historia expresa quién necesita una función, qué espera lograr y cómo se comprobará su cumplimiento. La agrupación por sprint indica la etapa prevista y puede ajustarse durante el refinamiento.

## Sprint 1 — acceso y administración

| HU-ACC-001 — Entrar y salir de la parte privada |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ACC-001 |
| Necesidad | Como usuaria interna con cuenta activa, quiero iniciar y cerrar sesión, para proteger mi información organizacional. |
| Aceptación | 1. Dada una cuenta activa, cuando ingresa con credenciales correctas, entonces accede solo a información autorizada. 2. Dada una cuenta inactiva o credenciales incorrectas, cuando intenta entrar, entonces no obtiene acceso ni información privada. 3. Dada una sesión activa, cuando la usuaria la cierra, entonces deja de poder acceder a información privada con esa sesión. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 6/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-001, HT-GEN-002 |

| HU-ACC-002 — Administrar membresías |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ACC-002 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero activar o desactivar cuentas de socias, para mantener vigentes los accesos sin perder la historia. |
| Aceptación | 1. Dada una cuenta de socia, cuando la Directiva la desactiva, entonces cesan los nuevos accesos y se conservan sus registros. 2. Dada una socia sin permiso, cuando intenta cambiar una membresía, entonces el sistema rechaza el cambio. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 7/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ACC-001, HT-GEN-002 |

| HU-ACC-003 — Usar funciones según responsabilidades |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ACC-003 |
| Necesidad | Como usuaria interna, quiero realizar solo operaciones permitidas por mi perfil, cargo o encargo, para respetar las responsabilidades de la organización. |
| Aceptación | 1. Dado un encargo vencido o un cargo sin autorización, cuando la usuaria intenta una operación restringida, entonces esta se rechaza sin cambiar datos. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 8/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ACC-001, HT-GEN-002 |

| HU-ACC-004 — Ver mis opciones disponibles |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ACC-004 |
| Necesidad | Como usuaria interna, quiero consultar mis actividades, pendientes y encargos disponibles, para saber qué puedo hacer ahora. |
| Aceptación | 1. Dada una sesión válida, cuando la usuaria consulta su inicio privado, entonces encuentra únicamente actividades y acciones que le corresponden. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 15/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ACC-001, HU-ACC-003 |

## Sprint 2 — planificación

| HU-PLA-001 — Programar una actividad |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PLA-001 |
| Necesidad | Como integrante de la Directiva, quiero registrar jornadas y eventos, para coordinar el trabajo de la organización. |
| Aceptación | 1. Dados fecha, hora, lugar y responsable válidos, cuando la Directiva registra una actividad, entonces esta queda asociada a sus participantes y estado. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 9/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ACC-003 |

| HU-PLA-002 — Asignar participantes y responsables |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PLA-002 |
| Necesidad | Como integrante de la Directiva, quiero asignar personas a una actividad, para clarificar quién participa y quién responde por ella. |
| Aceptación | 1. Dada una actividad existente, cuando se asigna una cuenta activa dentro del alcance autorizado, entonces la persona queda vinculada a esa actividad. 2. Dada una cuenta inactiva, cuando se intenta asignarla, entonces la asignación se rechaza. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 10/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-001, HU-ACC-003 |

| HU-PLA-003 — Crear un encargo temporal |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PLA-003 |
| Necesidad | Como integrante de la Directiva, quiero asignar una responsabilidad de producción o feria por un periodo, para delegar tareas con límites claros. |
| Aceptación | 1. Dados tipo, actividad, periodo y alcance válidos, cuando se asigna un encargo, entonces solo habilita las operaciones correspondientes mientras esté vigente. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 11/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-001, HU-PLA-002 |

| HU-PLA-004 — Consultar mis actividades |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PLA-004 |
| Necesidad | Como socia, quiero consultar actividades y pendientes que me corresponden, para organizar mi participación. |
| Aceptación | 1. Dadas actividades asignadas, cuando la socia consulta sus pendientes, entonces ve sus propios registros y no información privada ajena. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 12/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-001, HU-PLA-002 |

| HU-PLA-005 — Planificar producción semanal |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PLA-005 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero definir productos, objetivos, insumos y responsables de la semana, para coordinar la producción prevista. |
| Aceptación | 1. Dados producto, cantidad objetivo y responsables válidos, cuando se registra el plan semanal, entonces queda disponible para las asignadas sin crear existencias anticipadas. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 14/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-001, HU-CAT-001 |

## Sprint 3 — asistencia y participación

| HU-ASI-001 — Registrar entrada y salida |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ASI-001 |
| Necesidad | Como socia, quiero registrar por separado mi entrada y salida, para contar con asistencia verificable. |
| Aceptación | 1. Dada una actividad habilitada, cuando se registra una entrada o salida en línea, entonces queda el tipo de evento, la hora del servidor y su origen. 2. Dada una captura sin red habilitada, cuando se conserva localmente, entonces queda provisional y diferencia hora declarada de recepción. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 22/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-001, HU-ACC-003; HU-PWA-002 solo para captura sin red |

| HU-ASI-002 — Evitar asistencia duplicada |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ASI-002 |
| Necesidad | Como socia, quiero conservar un solo evento de cada tipo por actividad, para evitar registros contradictorios. |
| Aceptación | 1. Dado un evento de asistencia ya registrado, cuando se intenta repetirlo para la misma socia y actividad, entonces no se crea otro y se informa el registro existente. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 23/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ASI-001 |

| HU-ASI-003 — Corregir asistencia con historial |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ASI-003 |
| Necesidad | Como integrante de la Directiva o encargada autorizada, quiero corregir un registro sensible con motivo, para resolver errores sin borrar la historia. |
| Aceptación | 1. Dado un registro de asistencia y autorización vigente, cuando se corrige con motivo, entonces se conservan actor, fecha, valor anterior y nuevo valor. 2. Dada una persona sin permiso, cuando intenta corregir, entonces no cambia el registro. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 24/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ASI-001, HT-GEN-003 |

| HU-ASI-004 — Consultar historial de asistencia |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ASI-004 |
| Necesidad | Como socia, quiero consultar mi asistencia por periodo, para conocer mis registros y sus estados. |
| Aceptación | 1. Dado un periodo consultado, cuando la socia solicita su historial, entonces ve sus eventos y estados sin acceso a los de otra socia. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 25/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ASI-001, HT-GEN-002 |

| HU-ASI-005 — Registrar participación adicional |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ASI-005 |
| Necesidad | Como responsable autorizada de una actividad, quiero registrar una participación distinta de la asistencia cuando se necesite, para reflejar el aporte real de las socias. |
| Aceptación | 1. Dada una actividad que exige participación adicional, cuando se registra ese dato, entonces queda vinculado a la socia y actividad. 2. Dada una actividad simple, cuando se confirma la asistencia, entonces no se exige participación adicional. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 26/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-001, HU-ASI-001 |

| HU-ASI-006 — Resolver una inconsistencia de asistencia |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ASI-006 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero registrar el acuerdo de la asamblea sobre una inconsistencia, para conservar una decisión justa y rastreable. |
| Aceptación | 1. Dada una inconsistencia pendiente, cuando se registra una decisión de la asamblea, entonces quedan acuerdo, actor, fecha y motivo sin sanción automática. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 27/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ASI-001, HU-ASI-003 |

| HU-ASI-007 — Registrar asistencia con QR o alternativa |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-ASI-007 |
| Necesidad | Como socia, quiero usar un QR temporal o código alternativo para mi asistencia, para registrarla por un medio disponible y auditable. |
| Aceptación | 1. Dado un QR válido para la fase habilitada, cuando la socia registra su evento, entonces queda identificado como autorregistro. 2. Dado un token vencido, repetido o para otra acción, cuando se intenta registrar asistencia, entonces no se modifica el evento. 3. Dado un registro delegado autorizado, cuando se confirma, entonces quedan identificadas la socia, la persona delegada y el motivo. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 28/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ASI-001, HU-ACC-003 |

## Sprint 4 — producción, inventario y rendición

| HU-CAT-001 — Mantener catálogo productivo |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-CAT-001 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero distinguir materias primas, insumos, productos y unidades, para usar datos coherentes en producción y venta. |
| Aceptación | 1. Dado un elemento de catálogo activo, cuando se usa en una operación permitida, entonces conserva su tipo y unidad. 2. Dado un elemento desactivado, cuando se intenta usarlo en una operación nueva, entonces se rechaza sin borrar su historia. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 13/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ACC-003 |

| HU-INV-001 — Conservar valores comerciales históricos |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-INV-001 |
| Necesidad | Como Tesorera autorizada, quiero mantener precios y valor base con vigencia, para explicar cada venta según los valores de su momento. |
| Aceptación | 1. Dado un cambio de valor comercial, cuando se aplica a operaciones nuevas, entonces una venta anterior conserva el valor histórico utilizado. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 29/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-CAT-001, HU-ACC-003 |

| HU-TRA-001 — Registrar acopio de materia |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-TRA-001 |
| Necesidad | Como socia encargada de producción, quiero registrar materia recibida, cantidad y origen, para conocer quién entregó cada insumo. |
| Aceptación | 1. Dados origen, unidad, responsable y peso positivo, cuando se registra acopio, entonces queda trazable la entrega. 2. Dado un peso no positivo, cuando se intenta registrar, entonces la operación se rechaza. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 30/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-CAT-001, HU-PLA-003 |

| HU-TRA-002 — Registrar secado |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-TRA-002 |
| Necesidad | Como socia encargada de producción, quiero registrar pesos, temperatura e inicio y fin del secado, para seguir cada proceso productivo. |
| Aceptación | 1. Dados peso inicial y temperatura válidos, cuando se inicia el secado, entonces se conservan sus datos y el momento correspondiente. 2. Dados peso final y cierre válidos, cuando termina el secado, entonces queda el cierre sin exigir humedad opcional. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 31/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-TRA-001, HU-PLA-003 |

| HU-TRA-003 — Conocer duración y merma |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-TRA-003 |
| Necesidad | Como responsable de producción, quiero conocer la duración y pérdida de peso de un secado, para evaluar el resultado del proceso. |
| Aceptación | 1. Dado un secado con inicio, fin y pesos válidos, cuando se consulta su resultado, entonces se muestran duración y merma absoluta con unidad y fórmula. 2. Dado un peso final mayor que el inicial, cuando se calcula el resultado, entonces queda pendiente de revisión o excepción autorizada. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 32/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-TRA-002 |

| HU-TRA-004 — Seguir la procedencia de lotes |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-TRA-004 |
| Necesidad | Como responsable de producción, quiero relacionar un lote con sus orígenes y derivados, para reconstruir la procedencia de un producto. |
| Aceptación | 1. Dada una mezcla física permitida, cuando se crea un lote derivado, entonces sus lotes de origen permanecen identificables. 2. Dado un lote cerrado, cuando aún tiene existencias, entonces no se confunde cierre productivo con stock agotado. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 33/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-TRA-001, HU-TRA-002 |

| HU-TRA-005 — Registrar transformación |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-TRA-005 |
| Necesidad | Como socia encargada de producción, quiero registrar insumos consumidos y producto resultante, para conservar la composición y cantidad de cada lote. |
| Aceptación | 1. Dados insumos y composición válidos, cuando se confirma la transformación, entonces el producto resultante queda vinculado a consumos, versión y lote. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 34/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-TRA-004, HU-CAT-001 |

| HU-INV-002 — Reconstruir existencias |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-INV-002 |
| Necesidad | Como responsable de inventario, quiero consultar existencias derivadas de movimientos, para evitar saldos sin respaldo. |
| Aceptación | 1. Dadas entradas, consumos, ventas y devoluciones confirmadas, cuando se calcula la existencia, entonces coincide con sus movimientos. 2. Dado un ajuste autorizado, cuando se confirma con motivo, entonces el cambio queda registrado íntegramente. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 35/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-CAT-001, HT-GEN-003 |

| HU-INV-003 — Entregar productos para feria |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-INV-003 |
| Necesidad | Como socia encargada de feria, quiero recibir productos identificados por lote y modalidad, para rendir cuentas de lo que quedó bajo mi custodia. |
| Aceptación | 1. Dado stock suficiente y un encargo vigente, cuando se confirma una entrega, entonces quedan producto, lote, cantidad, socia y origen individual o compartido. 2. Dada cantidad superior al stock, cuando se intenta entregar, entonces se rechaza. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 36/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-INV-002, HU-PLA-003 |

| HU-INV-004 — Conciliar productos de feria |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-INV-004 |
| Necesidad | Como socia encargada de feria, quiero comparar productos recibidos, vendidos y devueltos, para explicar diferencias físicas. |
| Aceptación | 1. Dado un encargo con movimientos, cuando se realiza la conciliación, entonces se distinguen recibidos, transferidos, vendidos, devueltos y sobrantes. 2. Dada una diferencia, cuando se cierra el recuento, entonces permanece visible sin generar stock negativo silencioso. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 37/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-INV-003, HU-INV-002 |

| HU-VEN-001 — Registrar una venta |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-001 |
| Necesidad | Como socia encargada de feria, quiero registrar varios productos y su forma de pago, para conocer el total sin vender más de lo disponible. |
| Aceptación | 1. Dado stock autorizado suficiente, cuando se confirma una venta de varios productos, entonces se registra completa con total calculado. 2. Dado stock insuficiente, cuando se intenta confirmar, entonces no se registra ninguna parte de la venta. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 38/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-INV-002, HU-INV-003, HT-GEN-003 |

| HU-VEN-002 — Identificar comprador según la venta |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-002 |
| Necesidad | Como socia encargada de venta, quiero registrar los datos de comprador necesarios, para conservar un cobro rastreable sin pedir datos de más. |
| Aceptación | 1. Dada una venta a crédito o institucional, cuando se intenta confirmar sin comprador identificado, entonces se rechaza. 2. Dada una venta al contado ordinaria, cuando se registra, entonces puede usar Público general sin pedir datos personales innecesarios. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 39/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-VEN-001 |

| HU-VEN-003 — Conocer valor base y excedente |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-003 |
| Necesidad | Como socia encargada de venta, quiero conocer valor base, precio aplicado y excedente bruto de la venta, para rendir cuentas sin confundir excedente con utilidad neta. |
| Aceptación | 1. Dada una venta confirmada, cuando se consulta su resultado, entonces conserva valor base y precio aplicado históricos y calcula excedente bruto. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 40/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-VEN-001, HU-INV-001 |

| HU-VEN-004 — Autorizar venta bajo valor base |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-004 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero decidir una excepción de precio bajo el valor base, para proteger y explicar el resultado comercial. |
| Aceptación | 1. Dada una venta bajo valor base sin autorización, cuando se intenta confirmar, entonces se rechaza. 2. Dada una excepción autorizada con motivo, cuando se confirma, entonces quedan responsable, diferencia y razón registrados. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 41/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-VEN-001, HU-VEN-003 |

| HU-VEN-005 — Configurar descuento por volumen |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-005 |
| Necesidad | Como Tesorera, quiero definir descuentos con umbral, valor y vigencia, para aplicar reglas comerciales aprobadas de forma consistente. |
| Aceptación | 1. Dada una política con datos incompletos, cuando una venta cumple la cantidad indicada, entonces no se aplica descuento. 2. Dada una política completa y vigente, cuando se cumplen sus condiciones, entonces se aplica el valor configurado respetando excepciones bajo base. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 42/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-CAT-001, HU-INV-001, HU-VEN-001 |

| HU-VEN-006 — Distinguir stock individual y compartido |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-006 |
| Necesidad | Como socia encargada de feria, quiero identificar el origen de cada línea vendida, para separar resultados individuales y compartidos. |
| Aceptación | 1. Dada una venta de feria, cuando se confirma una línea, entonces conserva si el producto procede de stock individual o compartido. 2. Dado excedente de stock compartido, cuando se presenta el resultado, entonces no se reparte automáticamente. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 43/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-INV-003, HU-VEN-001 |

| HU-VEN-007 — Registrar venta institucional |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-007 |
| Necesidad | Como Tesorera, quiero registrar una venta desde stock general, para rendir cuentas sin atribuir excedente a una socia. |
| Aceptación | 1. Dado stock general y una compradora institucional identificada, cuando se confirma la venta, entonces quedan su tipo y responsable sin asignar excedente individual. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 44/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-VEN-001, HU-VEN-002 |

| HU-VEN-008 — Conciliar comprobante manual de feria |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-VEN-008 |
| Necesidad | Como socia encargada de feria, quiero incorporar una venta respaldada por comprobante de contingencia, para evitar pérdidas y duplicados durante fallos. |
| Aceptación | 1. Dado un comprobante manual con folio único, cuando se incorpora después de la contingencia, entonces se conserva su origen y momento declarado. 2. Dado un folio ya registrado, cuando se intenta incorporarlo de nuevo, entonces no descuenta stock dos veces. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 45/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-VEN-001, HU-INV-004 |

| HU-GAS-001 — Registrar gasto operativo |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-GAS-001 |
| Necesidad | Como Tesorera, quiero registrar un gasto con categoría, monto y periodo, para conocer los egresos vinculados al trabajo. |
| Aceptación | 1. Dado monto positivo y datos válidos, cuando se confirma un gasto, entonces quedan concepto, periodo o lote, responsable y fecha. 2. Dado monto inválido, cuando se intenta registrar, entonces se rechaza. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 46/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ACC-003 |

| HU-GAS-002 — Consultar resumen económico |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-GAS-002 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar ingresos, gastos y pendientes, para comprender los resultados del periodo. |
| Aceptación | 1. Dado un periodo con operaciones, cuando se consulta el resumen, entonces cada total indica su fuente y fórmula sin presentarse como balance certificado. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 50/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-GAS-001, HU-VEN-001, HU-CXC-001 |

| HU-CXC-001 — Distinguir deudas y custodia |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-CXC-001 |
| Necesidad | Como Tesorera, quiero distinguir deuda de socia, cuenta por cobrar externa y custodia física, para evitar cargos monetarios incorrectos. |
| Aceptación | 1. Dado un retiro individual impago, cuando se registra, entonces genera deuda con valor base histórico. 2. Dada custodia de stock compartido, cuando se registra la entrega, entonces no crea deuda individual. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 47/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-INV-003, HU-VEN-001, HU-INV-001 |

| HU-CXC-002 — Registrar un abono |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-CXC-002 |
| Necesidad | Como Tesorera, quiero registrar pagos parciales sobre un saldo identificado, para conocer cuánto queda pendiente. |
| Aceptación | 1. Dado un saldo y un abono válido, cuando se aplica el pago, entonces quedan monto, fecha, forma y responsable y se reduce solo ese saldo. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 48/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-CXC-001 |

| HU-CXC-003 — Rendir cuentas de la feria |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-CXC-003 |
| Necesidad | Como socia encargada de feria, quiero comparar productos, dinero y diferencias, para cerrar mi encargo con cifras explicables. |
| Aceptación | 1. Dado un encargo de feria con ventas y devoluciones, cuando se presenta la rendición, entonces se distinguen recibido, vendido, devuelto, sobrante, dinero, base y excedente. 2. Dada una discrepancia, cuando se revisa, entonces el encargo permanece por conciliar y explica lo faltante. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 49/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-INV-004, HU-VEN-001, HU-CXC-001 |

## Sprint 5 — reportes y sitio público

| HU-REP-001 — Consultar reporte de asistencia |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-REP-001 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar asistencia por periodo, actividad y socia, para conocer participación e inconsistencias. |
| Aceptación | 1. Dado un periodo consultado, cuando se obtiene el reporte de asistencia, entonces sus totales coinciden con registros y correcciones autorizadas. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 52/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ASI-001, HU-ASI-003 |

| HU-REP-002 — Consultar reporte de actividades |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-REP-002 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar actividades y encargos por estado y responsable, para dar seguimiento al trabajo planificado. |
| Aceptación | 1. Dado un periodo y filtro válidos, cuando se obtiene el reporte, entonces aparecen las actividades y encargos permitidos con sus estados. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 53/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-001, HU-PLA-003 |

| HU-REP-003 — Consultar reporte productivo |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-REP-003 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar acopio, secado, lotes y merma, para seguir la producción y sus orígenes. |
| Aceptación | 1. Dados movimientos productivos de un periodo, cuando se obtiene el reporte, entonces conserva unidades, orígenes y totales vinculados a sus registros. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 54/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-TRA-001, HU-TRA-002, HU-TRA-004, HU-TRA-005 |

| HU-REP-004 — Consultar reporte de inventario |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-REP-004 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la Directiva, quiero consultar existencias y movimientos por producto y lote, para explicar la cantidad disponible. |
| Aceptación | 1. Dado un producto y periodo, cuando se obtiene el reporte, entonces la existencia concilia con movimientos y distingue ajustes. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 55/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-INV-002, HU-INV-004 |

| HU-REP-005 — Consultar reporte de ventas y saldos |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-REP-005 |
| Necesidad | Como Tesorera, quiero consultar ventas, pagos y deudas separadas, para identificar pendientes sin mezclar saldos. |
| Aceptación | 1. Dado un periodo consultado, cuando se obtiene el reporte comercial, entonces deuda de socias, deuda externa, pagos y ventas aparecen por separado con fórmulas visibles. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 56/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-VEN-001, HU-CXC-001, HU-CXC-002 |

| HU-REP-006 — Consultar mi resumen privado |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-REP-006 |
| Necesidad | Como socia, quiero consultar mi actividad, productos y valores pendientes, para comprender mi situación organizacional. |
| Aceptación | 1. Dada una sesión de socia, cuando consulta su resumen, entonces ve solo sus datos y el excedente bruto no aparece como ganancia neta. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 57/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ASI-004, HU-PLA-004, HU-CXC-001 |

| HU-NOT-001 — Recibir recordatorios internos |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-NOT-001 |
| Necesidad | Como usuaria interna, quiero recibir avisos sobre actividades y registros pendientes, para atender tareas a tiempo. |
| Aceptación | 1. Dada una actividad o rendición pendiente que me corresponde, cuando se genera un recordatorio interno, entonces identifica el elemento permitido sin requerir correo o mensajería. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 58/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PLA-004, HU-ACC-003 |

| HU-PUB-001 — Conocer información pública aprobada |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PUB-001 |
| Necesidad | Como visitante, quiero consultar información pública de Zhud Alelí, para conocer sus actividades y productos. |
| Aceptación | 1. Dado contenido aprobado, cuando una visitante consulta el sitio público, entonces ve solo información autorizada. 2. Dado contenido sin aprobación, cuando se consulta el sitio, entonces esa información permanece oculta. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 60/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PUB-002, HT-GEN-002 |

| HU-PUB-002 — Gestionar contenido público |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PUB-002 |
| Necesidad | Como integrante autorizada de la organización, quiero preparar, aprobar, publicar o retirar contenido, para mantener vigente la información visible. |
| Aceptación | 1. Dado contenido preparado, cuando una persona autorizada lo aprueba y publica, entonces se vuelve visible con su estado registrado. 2. Dada una persona sin permiso, cuando intenta publicar, entonces el contenido no cambia de estado. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 59/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-ACC-003, HT-GEN-002 |

## Continuidad transversal

| HU-PWA-001 — Abrir tareas habilitadas sin conexión |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PWA-001 |
| Necesidad | Como socia con dispositivo preparado, quiero acceder a los flujos esenciales habilitados durante un corte, para continuar una tarea posible sin Internet. |
| Aceptación | 1. Dado un dispositivo previamente preparado, cuando se pierde la red, entonces se mantienen disponibles los recursos y acciones habilitados. 2. Dado un dispositivo sin preparación inicial, cuando no hay red, entonces se informa la limitación sin mostrar datos privados guardados indebidamente. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 19/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-005 |

| HU-PWA-002 — Conservar registros pendientes sin conexión |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PWA-002 |
| Necesidad | Como socia autorizada, quiero guardar localmente asistencia y pesajes habilitados, para no perder datos mientras vuelve Internet. |
| Aceptación | 1. Dada una operación sin conexión habilitada, cuando se guarda localmente, entonces persiste como pendiente al recargar y conserva su origen. 2. Dada otra cuenta en el mismo dispositivo, cuando intenta acceder a la cola ajena, entonces no ve sus datos. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 20/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PWA-001, HT-GEN-005 |

| HU-PWA-003 — Sincronizar registros pendientes |  |
| --- | --- |
| Requisito | Origen: RF-PWA-003 |
| Necesidad | Como socia autorizada, quiero enviar mis operaciones pendientes al volver la red, para conocer cuáles fueron aceptadas sin duplicados. |
| Aceptación | 1. Dada una operación pendiente, cuando vuelve la red, entonces el servidor revalida sesión, permiso y reglas antes de aceptarla. 2. Dada una respuesta perdida, cuando se reintenta la misma operación, entonces se obtiene un solo registro y el conflicto se informa sin cambios parciales. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 21/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HU-PWA-002, HT-GEN-006 |

# HISTORIAS TÉCNICAS

Estas historias preparan las capacidades técnicas necesarias para cumplir las historias de usuario. Sus pruebas se realizarán cuando exista un incremento funcional; sus estimaciones permanecen pendientes.

| HT-GEN-008 — Explorar despliegue y recuperación |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: exploración técnica. determinar un entorno viable para ejecutar Django con PostgreSQL, archivos y acceso seguro, y documentar cómo se comprobarían una publicación y su recuperación. Es necesario antes de comprometer una entrega piloto. |
| Criterios de aceptación | 1. Existe una evaluación documentada de al menos una opción viable que cubre ejecución de Django, conexión a PostgreSQL, archivos, HTTPS, costos y límites conocidos. 2. El plan identifica comprobaciones previas y posteriores a publicar, riesgos de migración y pasos de recuperación pendientes de validar. 3. Las preguntas de política de respaldo de P-11 quedan registradas sin declarar aprobado RNF-OPS-001. |
| Tareas previstas | revisar la factibilidad vigente; probar un entorno mínimo cuando se autorice; registrar decisión y dudas. |
| Prueba prevista | comprobación reproducible de arranque y conexión en el entorno elegido, una vez aprobado. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 1/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: constitución 0.2.0 y ADR-0006; P-11 para la política definitiva. |

| HT-GEN-001 — Preparar la base modular Django |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: arquitectura e infraestructura de producto. organizar los módulos Django por responsabilidad y crear el usuario personalizado antes de la primera migración estable. Cada dato y escritura debe tener propietario para facilitar los incrementos posteriores. |
| Criterios de aceptación | 1. La configuración inicial define el usuario personalizado antes de aplicar la primera migración estable. 2. Los modelos y migraciones se descubren con los mecanismos nativos de Django y cada módulo creado responde a una necesidad de su especificación. 3. Las dependencias entre módulos creados tienen dirección y propietario documentados, sin ciclos detectados. |
| Tareas previstas | configurar proyecto y base; crear solo el módulo de acceso requerido; verificar migraciones. |
| Prueba prevista | comprobación Django y aplicación de migraciones en PostgreSQL de prueba. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 2/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: SPEC-001 y ADR-0006. Esta historia habilita HU-ACC-001. |

| HT-GEN-009 — Preparar pruebas y trazabilidad |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: infraestructura del equipo. establecer cómo se enlazan requisitos, historias, especificaciones, pruebas y evidencia, y automatizar las comprobaciones disponibles para cada incremento. Permite revisar lo entregado y detectar regresiones. |
| Criterios de aceptación | 1. Cada historia implementada puede rastrearse hasta su requisito, criterio de aceptación, prueba y resultado real. 2. La verificación automatizada ejecuta las comprobaciones Django, migraciones, pruebas y análisis disponibles cuando exista el proyecto. 3. La revisión de un incremento incluye los recorridos anteriores afectados y registra resultados reproducibles. |
| Tareas previstas | definir matriz de trazabilidad; incorporar comprobaciones conforme exista código; registrar evidencia por incremento. |
| Prueba prevista | ejecutar la secuencia de verificación sobre un incremento real y conservar su resultado. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 3/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-001 para comprobaciones de aplicación; constitución 0.2.0. |

| HT-GEN-002 — Aplicar autorización en el servidor |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: arquitectura y seguridad. centralizar las comprobaciones de identidad y permisos vigentes en las operaciones sensibles, incluidas entradas de sincronización, y separar datos privados de contenido público. |
| Criterios de aceptación | 1. Para cada operación sensible implementada, una prueba permitida confirma el resultado y una denegada demuestra ausencia de cambios. 2. Un acceso directo sin permiso no muestra datos ajenos; el sitio público solo recibe contenido autorizado. 3. Un reintento de sincronización no devuelve a otra cuenta el resultado de una operación privada. |
| Tareas previstas | definir permisos por especificación; aplicarlos en operaciones propietarias; probar accesos directos y reintentos. |
| Prueba prevista | integración con perfiles, cargos y encargos permitidos y denegados. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 4/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-001, RNF-SEC-001, RNF-PRV-001; permisos particulares pendientes por funcionalidad. |

| HT-GEN-004 — Preparar componentes móviles y accesibles |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: infraestructura de producto. establecer patrones de formularios, mensajes y controles con Bootstrap 5 y plantillas Django que permitan uso móvil, teclado y lenguaje comprensible, sin convertir el Django Admin en interfaz principal. |
| Criterios de aceptación | 1. Un recorrido esencial implementado funciona desde 360 px sin desplazamiento horizontal accidental ni controles ocultos. 2. Los controles de ese recorrido tienen etiqueta, foco visible, contraste AA y errores recuperables, comprobados con teclado y zoom al 200 %. 3. Los estados se expresan con texto además de color y no exigen que la socia seleccione permisos técnicos. |
| Tareas previstas | definir patrones compartidos necesarios; aplicarlos a un recorrido real; recoger observaciones de usuarias. |
| Prueba prevista | revisión de accesibilidad y prueba de recorrido con usuarias cuando haya una versión utilizable. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 5/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-001, RNF-UX-001, RNF-UX-002, RNF-UX-003. |

| HT-GEN-003 — Asegurar integridad y auditoría |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: arquitectura de datos. hacer que correcciones, movimientos y operaciones que afectan varias entidades se confirmen de forma íntegra y con historia suficiente para reconstruirlas. |
| Criterios de aceptación | 1. Si falla una parte de una operación que debe confirmarse junta, la prueba demuestra que no permanece un cambio parcial. 2. La existencia consultada se deriva de movimientos y una corrección sensible conserva actor, momento, motivo y valores necesarios. 3. Las pruebas de concurrencia de los recorridos afectados no permiten sobreventa ni saldo negativo silencioso. |
| Tareas previstas | fijar propietario de cada dato; definir restricciones y límites transaccionales por funcionalidad; añadir auditoría donde el requisito la exige. |
| Prueba prevista | integración PostgreSQL, reversión de fallos y concurrencia proporcional al riesgo. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 16/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-001, RNF-DAT-001, RNF-AUD-001; P-04, P-05 y P-09 para excepciones dependientes. |

| HT-GEN-005 — Preparar captura local protegida |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: infraestructura de producto. preparar recursos esenciales y persistir operaciones habilitadas en el dispositivo como pendientes, aisladas por cuenta y diferenciadas de una confirmación remota. |
| Criterios de aceptación | 1. En un dispositivo preparado, un flujo habilitado permanece disponible durante un corte de red. 2. Una operación habilitada guardada localmente sigue pendiente tras recargar y no se presenta como aceptada por el servidor. 3. Una cuenta distinta no puede consultar la cola local de otra usuaria. |
| Tareas previstas | precisar acciones y datos mínimos; diseñar almacenamiento y estados; probar corte y cambio de cuenta. |
| Prueba prevista | recorrido sin red y aislamiento en dispositivo compartido. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 17/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-002, RF-PWA-001, RF-PWA-002, RNF-CON-001; decisiones P-13 y P-14 antes de cerrar el diseño. |

| HT-GEN-006 — Sincronizar sin duplicados |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: arquitectura e infraestructura de producto. enviar operaciones pendientes al volver la conexión, reconocer reintentos y volver a comprobar reglas y permisos en el servidor. El resultado debe distinguir aceptación, rechazo y conflicto. |
| Criterios de aceptación | 1. Reenviar una operación con la misma identidad después de perder la respuesta produce un único registro. 2. Un permiso revocado o dato inválido causa rechazo sin cambios parciales ni lectura de resultados ajenos. 3. La persona puede distinguir qué operaciones siguen pendientes, cuáles fueron aceptadas y cuáles requieren revisión. |
| Tareas previstas | definir identidad y contrato de operación; aplicar reglas propietarias; probar reintentos, conflictos y revocación. |
| Prueba prevista | integración con respuesta perdida, reintento y cambio de permisos. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 18/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: HT-GEN-003, HT-GEN-005, RF-PWA-003; P-13 y P-14 para tiempos, orden y conflictos. |

| HT-GEN-007 — Generar reportes PDF verificables |  |
| --- | --- |
| Tipo y propósito | Tipo: infraestructura de producto. obtener reportes desde datos autorizados y generar PDF con periodo, filtros, unidades y totales que puedan conciliarse con su origen. |
| Criterios de aceptación | 1. Un PDF generado contiene título, fecha, periodo, filtros, unidades y totales que coinciden con los registros fuente. 2. La información se entiende sin depender solo del color y no incluye datos fuera del permiso de quien lo solicita. 3. El logo aparece únicamente si se dispone del archivo autorizado. |
| Tareas previstas | definir consultas por reporte; preparar formato común; verificar totales y permisos. |
| Prueba prevista | comparar PDF con registros conocidos y revisar legibilidad visual. |
| Planificación | Prioridad propuesta: 51/60 Estimación: pendiente del equipo Dependencias: RNF-PDF-001, HT-GEN-002 y datos confirmados de las funciones que cada reporte consulta. Habilita HU-REP-001 a HU-REP-005. |

# PILA DE PRODUCTO

La posición 1 representa la prioridad propuesta más alta. La secuencia combina dependencias, valor de los recorridos y etapas previstas; no supone que todos los elementos de una etapa caben en un sprint. Los 60 elementos se reordenarán tras el refinamiento y la validación que corresponda.

| Orden | Historia y elemento | Etapa y dependencias | Preparación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT-GEN-008 Técnica Explorar despliegue y recuperación | Exploración previa ADR-0006; P-11 para política de respaldo | Exploración; P-11 abierto Estimación: Pendiente |
| 2 | HT-GEN-001 Técnica Preparar la base modular Django | S1 SPEC-001; ADR-0006 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 3 | HT-GEN-009 Técnica Preparar pruebas y trazabilidad | Transversal desde S1 HT-GEN-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 4 | HT-GEN-002 Técnica Aplicar autorización en el servidor | Transversal desde S1 HT-GEN-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 5 | HT-GEN-004 Técnica Preparar componentes móviles y accesibles | Transversal desde S1 HT-GEN-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 6 | HU-ACC-001 Usuario Entrar y salir de la parte privada | S1 HT-GEN-001, HT-GEN-002 | SPEC-001 confirmada; sin implementación verificada Estimación: Pendiente |
| 7 | HU-ACC-002 Usuario Administrar membresías | S1 HU-ACC-001, HT-GEN-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 8 | HU-ACC-003 Usuario Usar funciones según responsabilidades | S1 HU-ACC-001, HT-GEN-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 9 | HU-PLA-001 Usuario Programar una actividad | S2 HU-ACC-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 10 | HU-PLA-002 Usuario Asignar participantes y responsables | S2 HU-PLA-001, HU-ACC-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 11 | HU-PLA-003 Usuario Crear un encargo temporal | S2 HU-PLA-001, HU-PLA-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 12 | HU-PLA-004 Usuario Consultar mis actividades | S2 HU-PLA-001, HU-PLA-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 13 | HU-CAT-001 Usuario Mantener catálogo productivo | S4 HU-ACC-003 | Detalle P-04 Estimación: Pendiente |
| 14 | HU-PLA-005 Usuario Planificar producción semanal | S2 HU-PLA-001, HU-CAT-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 15 | HU-ACC-004 Usuario Ver mis opciones disponibles | S1 HU-ACC-001, HU-ACC-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 16 | HT-GEN-003 Técnica Asegurar integridad y auditoría | Transversal desde S3 HT-GEN-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 17 | HT-GEN-005 Técnica Preparar captura local protegida | Transversal S3/S4 HT-GEN-002; P-13/P-14 | P-13/P-14 abiertos Estimación: Pendiente |
| 18 | HT-GEN-006 Técnica Sincronizar sin duplicados | Transversal S3/S4 HT-GEN-003; HT-GEN-005; P-13/P-14 | P-13/P-14 abiertos Estimación: Pendiente |
| 19 | HU-PWA-001 Usuario Abrir tareas habilitadas sin conexión | Transversal S3/S4 HT-GEN-005 | P-13/P-14 abiertos Estimación: Pendiente |
| 20 | HU-PWA-002 Usuario Conservar registros pendientes sin conexión | Transversal S3/S4 HU-PWA-001, HT-GEN-005 | P-13/P-14 abiertos Estimación: Pendiente |
| 21 | HU-PWA-003 Usuario Sincronizar registros pendientes | Transversal S3/S4 HU-PWA-002, HT-GEN-006 | P-13/P-14 abiertos Estimación: Pendiente |
| 22 | HU-ASI-001 Usuario Registrar entrada y salida | S3 HU-PLA-001, HU-ACC-003; HU-PWA-002 solo para captura sin red | Captura sin red: P-13 Estimación: Pendiente |
| 23 | HU-ASI-002 Usuario Evitar asistencia duplicada | S3 HU-ASI-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 24 | HU-ASI-003 Usuario Corregir asistencia con historial | S3 HU-ASI-001, HT-GEN-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 25 | HU-ASI-004 Usuario Consultar historial de asistencia | S3 HU-ASI-001, HT-GEN-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 26 | HU-ASI-005 Usuario Registrar participación adicional | S3 HU-PLA-001, HU-ASI-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 27 | HU-ASI-006 Usuario Resolver una inconsistencia de asistencia | S3 HU-ASI-001, HU-ASI-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 28 | HU-ASI-007 Usuario Registrar asistencia con QR o alternativa | S3 HU-ASI-001, HU-ACC-003 | P-02/P-13 abiertos Estimación: Pendiente |
| 29 | HU-INV-001 Usuario Conservar valores comerciales históricos | S4 HU-CAT-001, HU-ACC-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 30 | HU-TRA-001 Usuario Registrar acopio de materia | S4 HU-CAT-001, HU-PLA-003 | Captura sin red: P-13 Estimación: Pendiente |
| 31 | HU-TRA-002 Usuario Registrar secado | S4 HU-TRA-001, HU-PLA-003 | Captura sin red: P-13 Estimación: Pendiente |
| 32 | HU-TRA-003 Usuario Conocer duración y merma | S4 HU-TRA-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 33 | HU-TRA-004 Usuario Seguir la procedencia de lotes | S4 HU-TRA-001, HU-TRA-002 | Excepciones P-05 Estimación: Pendiente |
| 34 | HU-TRA-005 Usuario Registrar transformación | S4 HU-TRA-004, HU-CAT-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 35 | HU-INV-002 Usuario Reconstruir existencias | S4 HU-CAT-001, HT-GEN-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 36 | HU-INV-003 Usuario Entregar productos para feria | S4 HU-INV-002, HU-PLA-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 37 | HU-INV-004 Usuario Conciliar productos de feria | S4 HU-INV-003, HU-INV-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 38 | HU-VEN-001 Usuario Registrar una venta | S4 HU-INV-002, HU-INV-003, HT-GEN-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 39 | HU-VEN-002 Usuario Identificar comprador según la venta | S4 HU-VEN-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 40 | HU-VEN-003 Usuario Conocer valor base y excedente | S4 HU-VEN-001, HU-INV-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 41 | HU-VEN-004 Usuario Autorizar venta bajo valor base | S4 HU-VEN-001, HU-VEN-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 42 | HU-VEN-005 Usuario Configurar descuento por volumen | S4 HU-CAT-001, HU-INV-001, HU-VEN-001 | Parámetros P-08 Estimación: Pendiente |
| 43 | HU-VEN-006 Usuario Distinguir stock individual y compartido | S4 HU-INV-003, HU-VEN-001 | Reparto P-07 excluido Estimación: Pendiente |
| 44 | HU-VEN-007 Usuario Registrar venta institucional | S4 HU-VEN-001, HU-VEN-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 45 | HU-VEN-008 Usuario Conciliar comprobante manual de feria | S4 HU-VEN-001, HU-INV-004 | Procedimiento P-10 Estimación: Pendiente |
| 46 | HU-GAS-001 Usuario Registrar gasto operativo | S4 HU-ACC-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 47 | HU-CXC-001 Usuario Distinguir deudas y custodia | S4 HU-INV-003, HU-VEN-001, HU-INV-001 | Ajustes P-09 Estimación: Pendiente |
| 48 | HU-CXC-002 Usuario Registrar un abono | S4 HU-CXC-001 | Sobrepagos P-09 Estimación: Pendiente |
| 49 | HU-CXC-003 Usuario Rendir cuentas de la feria | S4 HU-INV-004, HU-VEN-001, HU-CXC-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 50 | HU-GAS-002 Usuario Consultar resumen económico | S4 HU-GAS-001, HU-VEN-001, HU-CXC-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 51 | HT-GEN-007 Técnica Generar reportes PDF verificables | S5 HT-GEN-002; datos de cada reporte | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 52 | HU-REP-001 Usuario Consultar reporte de asistencia | S5 HU-ASI-001, HU-ASI-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 53 | HU-REP-002 Usuario Consultar reporte de actividades | S5 HU-PLA-001, HU-PLA-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 54 | HU-REP-003 Usuario Consultar reporte productivo | S5 HU-TRA-001, HU-TRA-002, HU-TRA-004, HU-TRA-005 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 55 | HU-REP-004 Usuario Consultar reporte de inventario | S5 HU-INV-002, HU-INV-004 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 56 | HU-REP-005 Usuario Consultar reporte de ventas y saldos | S5 HU-VEN-001, HU-CXC-001, HU-CXC-002 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 57 | HU-REP-006 Usuario Consultar mi resumen privado | S5 HU-ASI-004, HU-PLA-004, HU-CXC-001 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 58 | HU-NOT-001 Usuario Recibir recordatorios internos | S5 HU-PLA-004, HU-ACC-003 | Por especificar Estimación: Pendiente |
| 59 | HU-PUB-002 Usuario Gestionar contenido público | S5 HU-ACC-003, HT-GEN-002 | Publicadores P-12 Estimación: Pendiente |
| 60 | HU-PUB-001 Usuario Conocer información pública aprobada | S5 HU-PUB-002, HT-GEN-002 | Contenido P-12 Estimación: Pendiente |

# CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN

Antes de incorporar una historia a un sprint deben revisarse sus dependencias, resolver los puntos abiertos que afecten su comportamiento y asignar una estimación realista. Las decisiones pendientes P-02 a P-14 se mantienen como límites del alcance afectado. Los requisitos y reglas derivados de la entrevista requieren su propio proceso de validación antes de incorporarse a esta pila.

La revisión académica de este documento y la validación organizacional de los ajustes posteriores a CAT-REQ-001 v1.1 figuran pendientes en las fuentes. Esta edición no cambia ese estado.

# FUENTES Y CONTROL DE CAMBIOS

Catálogo de requisitos CAT-REQ-001 v1.1.

Historias de usuario v2.2, 12 de octubre de 2026.

Historias técnicas v1.3, 12 de octubre de 2026.

Pila de producto v1.2, 12 de octubre de 2026.

Formato visual: 7402_alcance.docx, entregado como referencia por el tesista.

Versión 1.0, 13 de octubre de 2026: se integran 51 historias de usuario, 9 historias técnicas y la pila de 60 elementos en un documento con el formato académico de referencia.