Alcance del módulo de planificación de actividades

Versión 1.1

| Control documental | Valor |
| --- | --- |
| Código del documento | ZA-ALC-003 |
| Módulo | Planificación de actividades (planning) |
| Versión / fecha | v1.1 / 13 de octubre de 2026 |
| Fase / entregable | Fase 1 — Alcance del módulo |
| Sprint planificado | S3 · Plan de sprints v1.2 |
| Autor / analista | Franklin Acero (tesista) |
| Estado | PROPUESTA INTERNA — pendiente de aprobación del tesista |

## Historial de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 13-10-2026 | Emisión inicial del alcance de Planificación a partir de los cinco requisitos confirmados y su prioridad. | Franklin Acero |
| v1.1 | 2026-10-13 | Se centraliza el alcance y se corrige el sprint planificado de S2 a S3 conforme al plan v1.2. | Franklin Acero |

# 1. Propósito y descripción general del módulo

El módulo Planificación de actividades organiza jornadas y eventos del Comité, registra personas responsables y participantes, y permite consultar actividades y pendientes que corresponden a cada socia. También delimita encargos temporales de producción o feria y registra planes semanales de producción con responsables y cantidades previstas.

El alcance comprende los cinco requisitos confirmados RF-PLA-001 a RF-PLA-005: cuatro tienen importancia alta y uno es complementario. Planificación corresponde al Sprint 3 del plan aprobado y entrega datos a Asistencia, Producción, Inventario y Feria. Una planificación no registra asistencia, crea lotes ni altera existencias.

Los tipos de actividad, permisos operativos, transiciones de estado, aceptación de encargos y unidades de los planes se precisarán en los casos de uso cuando exista evidencia suficiente. Las decisiones abiertas quedan identificadas en este alcance y no se completan por inferencia.

# 2. Objetivos de negocio y alineación con Zhud Alelí

Dejar por escrito fechas, lugares, responsables, participantes y estados de jornadas y eventos, reduciendo la dependencia de asignaciones verbales.

Hacer visible a quién corresponde cada actividad o encargo y qué pendientes permanecen vigentes.

Acotar temporalmente los encargos de producción o feria para que las operaciones respeten el periodo y el alcance asignados.

Organizar semanalmente productos, cantidades objetivo, responsables e insumos previstos sin confundir la meta planificada con producción realizada.

Dar a las socias consultas comprensibles y limitadas a las actividades y tareas que les corresponden.

Conservar la historia de asignaciones y cambios relevantes para revisar qué se modificó, cuándo y quién lo hizo.

# 3. Entregables clave y funcionalidades incluidas

La tabla enumera las capacidades trazadas a los requisitos confirmados y muestra su importancia aprobada. Las integraciones respetan la propiedad funcional de los módulos relacionados.

| ID | Entregable o capacidad incluida | Importancia | Requisitos relacionados |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-PLA-001 | Registrar jornadas y eventos con instancia, fecha, hora, lugar, responsable, participantes y estado; validar datos y permitir corregir errores de captura. | Alta | RF-PLA-001; RNF-DAT-001; RNF-AUD-001; RNF-UX-001/002/003 |
| RF-PLA-002 | Asignar responsables y participantes, comprobar que sus cuentas estén activas y delimitar el alcance de cada asignación. | Alta | RF-PLA-002; RF-ACC-002/003; RNF-SEC-001; RNF-PRV-001 |
| RF-PLA-003 | Gestionar encargos temporales de producción o feria asociados a una actividad, con periodo, alcance, responsable, aceptación y cierre con evidencia; contemplar reasignación según reglas por acordar. | Alta | RF-PLA-003; RNF-AUD-001; RNF-DAT-001 |
| RF-PLA-004 | Consultar actividades y pendientes con filtros claros, con vistas autorizadas para la Directiva y vistas individuales para las socias. | Complementaria | RF-PLA-004; RF-ACC-004; RNF-UX-001/002/003; RNF-PRV-001 |
| RF-PLA-005 | Registrar planes semanales con producto, cantidad objetivo, responsables e insumos previstos; mostrar el plan a las personas asignadas y conservar cambios. | Alta | RF-PLA-005; RF-CAT-001; RNF-AUD-001; RNF-DAT-001 |
| T1 — RNF | Aplicar autorización, integridad, privacidad, accesibilidad, manejo claro de errores y continuidad a las operaciones de planificación. | Obligatoria | RNF-UX-001/002/003; RNF-CON-001; RNF-SEC-001; RNF-AUD-001; RNF-DAT-001; RNF-PRV-001 |
| T2 — Integración | Publicar los datos de actividad, responsables, participantes y encargos requeridos por módulos consumidores mediante lecturas y operaciones autorizadas. | Obligatoria para los consumidores | RF-ASI-001, RF-ASI-006; RF-TRA-001 a RF-TRA-005; RF-INV-001 a RF-INV-006; RF-NOT-001; RNF-SEC-001 |
| T3 — Análisis | Preparar casos de uso, reglas de permisos por operación, decisiones pendientes y criterios de aceptación antes de la especificación detallada. | Necesaria para la fase siguiente | RF-PLA-001 a RF-PLA-005; RNF aplicables |

## Lectura de la importancia

| Nivel | Significado para este módulo |
| --- | --- |
| Alta | Cuatro requisitos organizan jornadas, responsabilidades, encargos y metas de producción; son necesarios para los recorridos de los módulos consumidores. |
| Complementaria | La consulta filtrada facilita localizar actividades y pendientes sin cambiar la administración central de las actividades. |
| Obligatoria — RNF | Controles transversales que deben verificarse en cada operación; no representan requisitos funcionales nuevos ni una prioridad MoSCoW adicional. |

RF-PLA-001, RF-PLA-002, RF-PLA-003 y RF-PLA-005 tienen prioridad alta; RF-PLA-004 es complementario. La tabla separada explica cómo se aplica esta clasificación y distingue las condiciones transversales obligatorias, que no agregan requisitos funcionales.

# 4. Exclusiones explícitas

Registrar entradas, salidas, participaciones, faltas, justificaciones o multas; estos datos pertenecen a Asistencia, que consume actividades y participantes de Planificación.

Registrar acopio, pesajes, secado, transformación, lotes, mermas, movimientos de inventario o producción realizada; pertenecen a Producción y Trazabilidad.

Administrar el catálogo maestro de plantas, productos, presentaciones, unidades, recetas, existencias o valores comerciales; Planificación los consulta mediante contratos autorizados.

Registrar ventas, gastos, pagos, cuentas por cobrar, cierres de caja, rendiciones o reportes generales.

Enviar avisos externos por WhatsApp, SMS o correo. Los recordatorios internos de RF-NOT-001 pertenecen a Notificaciones; la integración recibe de Planificación los datos autorizados que se definan.

Definir por inferencia plazos de aceptación o cierre de encargos, autoridad de reasignación, evidencia obligatoria, aprobación de actividades o permisos generales.

Definir recurrencia automática, reserva de espacios, presupuesto de producción, compras o reglas offline no contenidas en requisitos aprobados. Este alcance no afirma que el módulo esté implementado o probado.

# 5. Restricciones, supuestos y dependencias técnicas

## Restricciones

Tecnología prevista por la constitución: Python 3.12, Django 5.2 LTS, PostgreSQL, Bootstrap 5 y plantillas Django dentro de un monolito modular.

Planificación posee las escrituras de actividades, asignaciones, encargos y planes que corresponden a su responsabilidad; otros módulos usan operaciones públicas y lecturas autorizadas.

La autorización se verifica en backend para cada lectura y escritura, incluso ante acceso directo. Ocultar botones no constituye control de acceso.

Los cambios sensibles de fechas, responsables, participantes, periodos, alcance, metas y cierres mantienen la trazabilidad exigida: actor, fecha y motivo cuando corresponda.

La interfaz debe funcionar en móvil desde 360 px, ser navegable con teclado, conservar contraste AA, usar texto además del color y permitir corregir errores sin perder datos.

El plan semanal es una intención con cantidades objetivo; no representa producción ejecutada, consumo de insumos, lote ni existencia disponible.

## Supuestos explícitos

Las actividades ofrecen el contexto de fecha, instancia y participantes a Asistencia; su registro y administración pertenecen a Planificación.

Las personas reciben únicamente las asignaciones permitidas por cuenta activa y autorización operativa. Una asignación no concede automáticamente permisos en otros módulos.

Los productos e insumos previstos se seleccionan de catálogos autorizados; el plan no crea productos, unidades, recetas ni movimientos de inventario.

Los recordatorios internos se procesan desde Notificaciones. Destinatarios y excepciones dependen de las decisiones abiertas de RF-NOT-001.

## Dependencias y decisiones abiertas

| Dependencia o decisión | Estado conocido | Efecto sobre este módulo |
| --- | --- | --- |
| Acceso — RF-ACC-001 a RF-ACC-003 | Línea base confirmada; permisos concretos se precisan por operación. | Aporta identidad, membresía y autorización; cuentas inactivas no reciben asignaciones nuevas. |
| Asistencia — RF-ASI-001 a RF-ASI-007 | Consume actividades y participantes definidos por Planificación. | Las marcas, faltas y justificaciones se escriben y administran en Asistencia. |
| Catálogo / Producción — RF-CAT-001, RF-TRA-*, RF-INV-* | Hay requisitos confirmados; unidades, productos y reglas específicas mantienen decisiones propias. | El plan referencia productos e insumos sin crear lotes, recetas, movimientos o existencias. |
| RF-PLA-003 y RF-PLA-005 | Aceptación, evidencia y reasignación de encargos están en el requisito; faltan autoridad/plazos/evidencias. Los detalles de productos y unidades se resuelven en módulos propietarios. | Precisar transiciones, permisos, metas y unidades antes de cerrar o implementar los recorridos afectados. |
| Notificaciones — RF-NOT-001 | Recordatorios internos confirmados; destinatarios y excepciones por actividad están pendientes. | Notificaciones realiza el envío; requiere acordar qué personas reciben aviso y cuándo. |
| RNF y PWA | Seguridad, auditoría, integridad, privacidad, UX y continuidad confirmadas; sincronización conserva reglas propias. | No tratar cambios offline como aceptados hasta validarlos en servidor conforme a los requisitos transversales. |

# Fuentes y trazabilidad

CAT-REQ-001 v1.2: requisitos confirmados, interacciones y decisiones abiertas; Plan de sprints v1.2: Planificación en S3.

Requisitos generales v2.0: redacción y criterios de comprobación de RF-PLA-001 a RF-PLA-005.

Priorización v1.3: clasificación de importancia aprobada de los cinco requisitos de Planificación.

ZA-DG-001, diagramas generales por proceso: diagrama propuesto de Planificación como referencia visual; no sustituye casos de uso detallados.

Formato Corregido.docx, ZA-ALC-001 v1.1 y ZA-ALC-002 v1.1: plantilla, identidad visual y coherencia entre módulos.

PUERTA DE AVANCE Propuesta para revisión del tesista. Aprobar este alcance antes de iniciar la Fase 2 de casos de uso. Las decisiones de RF-PLA-003, RF-PLA-005 y RF-NOT-001 permanecen abiertas.