Alcance del módulo de acceso de usuarias y roles

Version 1.0

| Control documental | Valor |
| --- | --- |
| Código del documento | ZA-ALC-001 |
| Módulo | Acceso de usuarias y roles (accounts) |
| Fase / entregable | Fase 1 — Alcance del módulo |
| Versión / fecha | v1.1 / 13 de octubre de 2026 |
| Autor / analista | Franklin Acero (tesista) / Codex (asistencia de redacción) |
| Estado | BORRADOR — pendiente de aprobación del tesista |

## Historial de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 13-10-2026 | Emisión inicial del alcance, derivada de la línea base confirmada y priorizada. | Franklin Acero; borrador asistido por Codex |
| v1.1 | 13-10-2026 | Ajuste de formato y jerarquía documental; sin cambios de alcance ni de requisitos. | Franklin Acero; edición documental asistida por Codex |

# 1. Propósito y descripción general del módulo

El módulo proporciona acceso autenticado a las usuarias internas y hace cumplir, en el servidor, los permisos derivados del perfil, cargo organizativo o encargo vigente. También permite que la Directiva administre la vigencia de las membresías y que cada usuaria encuentre en su inicio privado las actividades, pendientes y encargos que le corresponden.

Su límite principal es la identidad y la autorización de acceso. No decide por sí mismo las reglas de asistencia, producción, ventas u otras operaciones: cada módulo de negocio conserva sus reglas y precisa los permisos que necesita. El soporte técnico no adquiere autoridad organizacional por prestar asistencia.

Actores y perfiles de referencia confirmados: Directiva, Socia operaria y Visitante. Visitante representa consulta pública, no una cuenta interna ni un rol que permita entrar a información privada. Presidenta, tesorera y secretaria son cargos organizativos; no se crean automáticamente como cuentas o perfiles técnicos distintos. Un encargo temporal puede habilitar únicamente las operaciones que le correspondan durante su vigencia.

# 2. Objetivos de negocio y alineación con Zhud Alelí

Restringir la información organizacional y productiva a usuarias autenticadas y autorizadas.

Reflejar la estructura comunitaria: distinguir perfil, cargo, encargo temporal y apoyo técnico sin convertirlos en autoridades equivalentes.

Mantener la historia organizativa cuando una membresía o cuenta se desactiva.

Reducir errores de uso con un inicio privado claro y acciones pertinentes a cada usuaria.

Proteger la confianza de las socias mediante autorización comprobada en el servidor, minimización de datos, privacidad y trazabilidad de cambios sensibles.

Permitir que otros módulos consulten la identidad y autorización mediante contratos definidos, sin escribir directamente en los datos que pertenecen a este módulo.

# 3. Entregables clave y funcionalidades incluidas

La tabla reúne las capacidades que este módulo deberá cubrir y su nivel de importancia. La clasificación procede de la priorización aprobada por el tesista; identifica riesgos y dependencias, no modifica el calendario de sprints.

| ID | Entregable o capacidad incluida | Importancia | Requisitos relacionados |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Autenticación de usuarias internas: iniciar y cerrar sesión; rechazar credenciales inválidas y cuentas inactivas sin revelar información sensible. | Esencial | RF-ACC-001; RNF-SEC-001; RNF-PRV-001 |
| A2 | Autorización en backend según perfil, cargo, encargo vigente y permiso de la operación; denegar accesos directos no autorizados sin modificar datos. | Esencial | RF-ACC-003; RNF-SEC-001 |
| A3 | Administración de membresías por la Directiva, incluida activación y desactivación sin borrar la historia; proteger frente a cambios por socias sin permiso. | Alta | RF-ACC-002; RNF-AUD-001; RNF-DAT-001 |
| A4 | Inicio privado comprensible con actividades, pendientes y encargos propios, mostrando acciones disponibles según la situación vigente. | Complementaria | RF-ACC-004; RNF-UX-001/002/003 |
| A5 | Registro trazable de cambios sensibles de cuenta, membresía y autorización, conservando actor, fecha y resultado conforme al requisito de auditoría. | Esencial | RNF-AUD-001; RNF-PRV-001 |
| A6 | Contrato de integración para que los módulos consumidores consulten identidad y autorización por operaciones explícitas y lecturas autorizadas. | Esencial para las operaciones protegidas | RF-ACC-003; RNF-SEC-001; RNF-DAT-001 |
| A7 | Revalidación de sesión, cuenta y permisos en el servidor al recibir operaciones sincronizadas que dependan de identidad autenticada. | Esencial para operaciones sincronizadas | RF-PWA-003; RNF-CON-001; RNF-SEC-001 |
| A8 | Artefactos verificables: matriz de perfiles, cargos, encargos y permisos por operación; reglas de acceso, flujos de cuenta y criterios de aceptación, sujetos a las decisiones abiertas. | Esencial como base de especificación | RF-ACC-001 a 004; RNF-SEC-001; RNF-AUD-001; RNF-PRV-001 |

## Lectura de la importancia

| Nivel | Significado para este módulo |
| --- | --- |
| Esencial | Protege un recorrido central o evita un riesgo grave de acceso, pérdida o resultado incorrecto. |
| Alta | Necesaria para completar la administración acordada de cuentas y membresías. |
| Complementaria | Mejora la consulta y la claridad del uso; se mantiene dentro del alcance aprobado. |

La importancia no sustituye el orden del plan de sprints ni completa permisos operativos que deben definirse en cada especificación de negocio.

# 4. Exclusiones explícitas

Registro de asistencia, faltas, justificativos y multas; pertenecen al módulo de asistencia, que consumirá identidad y permisos. La validación de multas por la Tesorera no se implementa aquí.

Registro o aprobación de jornadas, producción, pesajes, inventario, ventas, gastos, pagos, reportes o contenido público; sus reglas pertenecen a sus módulos respectivos.

Autoregistro público de cuentas, cuentas de visitantes y exposición de información privada a visitantes.

Concesión de autoridad de negocio al soporte técnico, permisos ilimitados o acceso privilegiado implícito.

Reglas no confirmadas de alta/invitación, recuperación o cambio de contraseña, complejidad/rotación de credenciales, caducidad y duración de sesión, bloqueo tras intentos, factores adicionales, nombres de usuario o granularidad final de permisos. No se inventarán en este alcance.

Inicio de sesión sin conexión, administración local offline de cuentas o aceptación de permisos en el dispositivo sin revalidación del servidor. La disponibilidad de una interfaz PWA no equivale a autenticar o autorizar offline.

Construcción o despliegue de la aplicación. Este documento define alcance; no afirma que exista una aplicación Django funcional ni que el módulo esté implementado o probado.

# 5. Restricciones, supuestos y dependencias técnicas

## Restricciones

Tecnología prevista por la constitución: Python 3.12, Django 5.2 LTS, PostgreSQL, Bootstrap 5 y plantillas Django con JavaScript progresivo mínimo. La cuenta de usuario personalizada se define antes de la primera migración estable.

La autorización vive en backend y se comprueba también en accesos directos y operaciones sincronizadas. Ocultar una opción en la interfaz no constituye control de acceso.

El módulo posee las escrituras de cuentas, membresías y asignaciones que se le definan. Otros módulos usan operaciones públicas y lecturas autorizadas; no modifican directamente sus tablas internas.

Las operaciones que deban cambiar varias entidades de manera indivisible usan una transacción común y preservan sus invariantes.

La interfaz debe ser clara en móvil desde 360 px, navegable por teclado, con contraste AA, foco visible, texto además de color y errores recuperables.

Se minimizan los datos personales. El inicio privado y los datos de cuenta no se exponen en el sitio público ni en cachés públicas.

## Supuestos explícitos

Una usuaria interna necesita una cuenta vigente asociada a una membresía habilitada; desactivar no elimina operaciones o evidencias históricas.

Directiva, Socia operaria y Visitante son los perfiles de referencia; cargos y encargos se representan por separado y limitan operaciones según vigencia.

El visitante consulta únicamente contenido público aprobado y no requiere autenticación interna.

Cada especificación de negocio indicará las operaciones, cargos y encargos autorizados que consume. Este documento no crea un permiso general para toda una categoría.

## Dependencias y decisiones abiertas

| Dependencia o decisión | Estado conocido | Efecto sobre este módulo |
| --- | --- | --- |
| CAT-REQ-001 v1.2 y requisitos generales v2.0 | Línea base confirmada por el tesista; no se atribuye aquí revisión académica de la directora ni validación directa de la organización para los ajustes. | Son la fuente de requisitos funcionales y no funcionales del alcance. |
| P-01 — acceso básico | Cerrada para acceso básico según el catálogo. | No cierra la matriz detallada de permisos de cada operación de negocio. |
| SPEC-001 — acceso de usuarias internas | El índice de funcionalidades la registra confirmada, con plan aprobado y tareas planificadas; cubre acceso básico. | Debe conservarse y revisarse su compatibilidad al elaborar casos de uso; este documento no la reemplaza ni amplía automáticamente. |
| Permisos por cargo, encargo y operación | Requieren detalle en cada especificación de negocio. | No puede completarse aquí una matriz definitiva para asistencia, producción, finanzas y publicación. |
| Reglas de credenciales, sesión y recuperación | No quedan fijadas por RF-ACC-001 a RF-ACC-004. | Deben decidirse antes de especificar o implementar el comportamiento afectado. |
| Integración PWA y sincronización | RF-PWA-003 exige revalidar sesión, permisos y reglas en el servidor; detalles de retención y dispositivo compartido dependen de P-13/P-14. | La cola local no extiende permisos revocados ni elude controles al sincronizar. |

# Fuentes y trazabilidad

CAT-REQ-001 v1.2, fuente interna canónica: perfiles organizacionales, RF-ACC-001 a RF-ACC-004, requisitos de seguridad, auditoría y privacidad, e invariantes de sincronización.

Requisitos generales v2.0, edición completa en tablas.

Priorización de requisitos v1.3, clasificación de importancia aprobada por el tesista.

Índice de funcionalidades activas, estado y límite declarado de SPEC-001.

Manual de marca Zhud Alelí suministrado por el tesista. La identidad visual de esta edición sigue también los colores y tipografías indicados directamente por él.

PUERTA DE AVANCE Este entregable permanece en borrador hasta que el tesista revise y apruebe el alcance. Después se elaborarán los casos de uso detallados de este módulo. No se inicia otro módulo antes de cerrar la secuencia solicitada.